# Capital Intelligence

Passo a passo para completar o projeto

A base atual já funciona. Este roteiro organiza as próximas entregas, suas dependências e os critérios para considerar cada etapa concluída. Cada etapa deve terminar com código funcional, testes e documentação antes de avançar.

As fases indicadas correspondem ao briefing principal do projeto. Recursos que dependem de contratação, credenciais ou licenças permanecem identificados até que essas condições sejam atendidas.

# 1 Consolidar a fundação

Fase 0

Conferir instalação em ambiente limpo, executar a CI remota, revisar migrações, configurar logs e testar backup e restauração do PostgreSQL.

Critério de aceite: Uma instalação nova inicia com Docker Compose, preserva os dados após reiniciar e passa nos testes automatizados.

# 2 Implementar autenticação real

Adicionar OIDC, login e logout, sessões, usuários e permissões. Vincular watchlists, regras e alertas ao usuário autenticado. Testar isolamento entre contas.

Critério de aceite: Um usuário não consegue consultar ou modificar dados de outro. Esta etapa deve preceder qualquer disponibilização em nuvem.

# 3 Completar catálogo e integridade dos dados

Fase 1

Expandir instrumentos e identificadores, calendários por bolsa, moedas, vencimentos e multiplicadores. Implementar ingestão de splits e dividendos e distinguir séries ajustadas das não ajustadas.

Critério de aceite: Instrumentos não são confundidos pelo ticker; cálculos respeitam sessões, moeda, ajustes e datas de disponibilidade.

# 4 Adicionar preços reais autorizados

Definir a cobertura inicial desejada, verificar direitos de uso e implementar os adapters necessários. Adicionar ingestão histórica, atualização incremental, limites, retries, deduplicação e detecção de lacunas.

Dependência: Fornecedor autorizado, credenciais e eventualmente assinatura.

Critério de aceite: Preços reais aparecem com fonte, horário, atraso e frescor; uma falha nunca os substitui silenciosamente por DEMO.

# 5 Completar dashboard gráficos e scanner

Implementar zoom, seleção de período, comparações entre ativos, retornos semanais e mensais e séries normalizadas. Evoluir filtros por classe, setor, variação, tendência e volume. Completar localização e acessibilidade.

Critério de aceite: Pesquisa, ativo, gráfico, comparação e watchlist funcionam com dados disponíveis; métricas têm metodologia e testes.

# 6 Completar macro e disclosures

Fase 2

Paginar os filings SEC, ampliar empresas monitoradas e melhorar busca e timeline. Integrar calendário macro real, distinguindo horário do evento, publicação, revisões, valores anteriores e consenso quando autorizado.

Dependência: Fontes oficiais e, para determinados calendários e consensos, contratação.

Critério de aceite: Eventos são rastreáveis, revisões preservam versões anteriores e campos ausentes continuam explícitos.

# 7 Implementar notícias e análise fundamentada por IA

Integrar notícias autorizadas, deduplicar conteúdos e registrar correções. Implementar análise com citações, fatos separados de hipóteses, validação da resposta, cache e controle de custos.

Dependência: Licença que permita processamento por IA e credencial do serviço de modelo.

Critério de aceite: Cada afirmação factual aponta para evidência; ausência de chave ou falha da IA mantém o restante do produto funcionando.

# 8 Implementar cripto carteiras e alavancagem

Fase 3

Adicionar streaming permitido, reconexão e recuperação de gaps. Integrar transações on-chain, confirmações e reorganizações, funding e open interest. Distinguir transferência, swap e depósito em exchange.

Dependência: APIs e direitos apropriados. A integração Coinbase atual permanece desativada até essas condições serem atendidas.

Critério de aceite: Eventos não duplicam após reconexão; depósitos não são automaticamente tratados como vendas; liquidações estimadas são identificadas como estimativas.

# 9 Implementar institucionais e opções

Fase 4

Extrair e comparar 13F, interpretar Form 4 e integrar COT. Adicionar cadeias de opções, vencimentos, strikes, OI, IV e Greeks conforme cobertura contratada.

Critério de aceite: Posições mostram período reportado e data de publicação; OI não é apresentado como direção líquida; modelos de gamma explicam suas premissas.

# 10 Implementar liquidez e microestrutura

Fase 5

Integrar L2 e L3 em um universo restrito. Construir livro de ofertas, snapshots, replay, recuperação de sequência e heatmaps. Desenvolver métricas observáveis de microestrutura.

Dependência: Feed licenciado, armazenamento e capacidade de processamento.

Critério de aceite: Testes detectam gaps e reconstrução incorreta do livro; análises informam venue e cobertura, sem atribuir identidade a bots.

# 11 Implementar sinais e Strategy Lab

Fase 6

Criar motor de confluência versionado e backtests que utilizem apenas informação disponível na época. Incluir custos, slippage, vieses de seleção e avaliação fora da amostra.

Critério de aceite: Cada sinal permite reconstruir dados e método utilizados; probabilidades só aparecem após calibração comprovada.

# 12 Preparar operação em nuvem e SaaS

Implementar TLS, gestão de segredos, backups automáticos, monitoramento, quotas, recuperação de incidentes e testes de carga. Para SaaS, adicionar planos, billing e direitos de acesso aos datasets.

Dependência: Infraestrutura e licenças comerciais compatíveis.

Critério de aceite: Restauração e isolamento são demonstrados; implantação e reversão têm procedimentos testados.

# 13 Executar o aceite final

Percorrer o checklist completo do briefing, executar testes unitários, de integração e de navegador, realizar revisão independente e atualizar documentação.

Critério de aceite: Nenhum requisito obrigatório fica implicitamente marcado como entregue. Cada recurso recebe status funcional, DEMO, pendente ou bloqueado por dependência, com evidência.

Próxima etapa concreta: Consolidar a instalação e a CI e implementar autenticação real, enquanto se define a cobertura e os direitos dos feeds de preços.

Referências do projeto: BRIEFING_CAPITAL_INTELLIGENCE_CODEX.md, docs/progress.md e README.md.